FACULTAD DE INGENIERÍA

EP INGENIERÍA DE SISTEMAS

X CICLO – PPP2 C1

ACTA DE REUNIÓN N ° 1

AGENDA:

- Presentación de los participantes y del proyecto de prácticas que el practicante desarrolla en la empresa.

- Revisión del avance del proyecto respecto al cronograma presentado (ver Anexos).

- Verificación de la participación y el desempeño del practicante en el área.

- Coordinación de las siguientes actividades y acuerdos.

PARTICIPANTES Y ROL:

- Sr(a). ________________________, Jefa de Desarrollo Comercial y Nuevos Negocios | Staffing, BPO & Tech de la empresa Talentum Staffing & Consulting S.A.C. – Jefe(a) inmediato(a)

- Sr(ta). ________________________, Practicante

- Ing. ________________________, Docente de práctica (JP)

Siendo las ____ horas del ____ de __________ de 2026, nos reunimos en las instalaciones de la empresa Talentum Staffing & Consulting S.A.C. el/la Sr(a). ________________________, jefe(a) inmediato(a); el/la practicante ________________________ y la Ing. ________________________, docente de práctica (JP), para realizar la supervisión del proyecto de prácticas denominado: “Desarrollo de un módulo académico para el control de la gestión del aprendizaje en una consultora”.

GRABACIÓN DE LA REUNIÓN:

- [Colocar el enlace de la grabación SOLO si la supervisión fue autorizada como virtual]

ACUERDOS DE LA REUNIÓN:

- El/la jefe(a) inmediato(a) confirma que conoce el proyecto desarrollado por el practicante y que este responde a una necesidad del área.

- Se revisa el avance del proyecto respecto al cronograma presentado, según la metodología elegida.

- El/la jefe(a) inmediato(a) manifiesta cómo es la participación y el desempeño del practicante en las actividades del área y en el desarrollo del proyecto.

- El practicante se compromete a continuar con las actividades programadas y a presentar los entregables de la siguiente etapa del proyecto.

- El/la jefe(a) inmediato(a) brindará las facilidades necesarias (acceso a información, herramientas y tiempo) para la culminación del proyecto.

- La segunda supervisión se realizará de manera presencial, en la fecha que coordine la docente de práctica (JP), donde se verificará el proyecto culminado o en su etapa final.

Siendo las ____ horas se da por terminada la reunión.

Firmamos en constancia de conformidad:

| Sr. ------------------------------------------------ JEFE DEL ALUMNO | Srta. ------------------------------------------------ ALUMNA |
| --- | --- |
| Ing. ------------------------------------------------ DOCENTE DE PRÁCTICA (JP) |  |

ANEXOS

- Cronograma Gantt

| DETALLAR LAS ACTIVIDADES | TIEMPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE / ACTIVIDAD | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  |
| SEMANA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FASE 1. INICIO (PMI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Identificación de la problemática, necesidad u oportunidad de mejora | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Identificación de interesados, usuarios y áreas beneficiarias | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Elaboración de la visión del proyecto y definición del valor esperado | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Definición del objetivo general y resultados esperados | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 2. PLANIFICACIÓN (PMI + SCRUM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Definición del alcance, exclusiones y entregables del proyecto | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Identificación y análisis de requerimientos del producto | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Definición del Product Goal | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Elaboración de épicas, historias de usuario y criterios de aceptación | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Creación, priorización y estimación inicial del Product Backlog | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Elaboración del roadmap y planificación referencial de Sprints |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Definición de roles Scrum, disponibilidad de interesados y mecanismos de comunicación | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Identificación de riesgos, criterios de calidad y Definition of Done (DoD) |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 3. EJECUCIÓN – SCRUM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Sprint 1 - Desarrollo de acceso, cursos y navegación del Alumno | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Sprint 2 - Desarrollo de experiencia de aprendizaje del Alumno |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Sprint 3 - Gestión de cursos, módulos y contenidos del Docente |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 16. Sprint 4 - Implementación de operación académica Alumno + Docente |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| 17. Sprint 5 - Configuración y control académico del Administrador |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 19. Diseño, construcción, pruebas, integración y documentación necesaria de los incrementos | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| FASE 4. MONITOREO Y CONTROL - SCRUM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Daily Scrum y seguimiento del progreso hacia el Sprint Goal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 21. Seguimiento y actualización del Sprint Backlog durante cada Sprint | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| 22. Identificación, escalamiento y gestión de impedimentos; seguimiento de riesgos | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| 23. Verificación continua de criterios de aceptación, calidad y Definition of Done | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| 24. Sprint Review: inspección del incremento y revisión del progreso hacia el Product Goal |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  |  |  |
| 25. Validación del incremento y recopilación de retroalimentación de interesados |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  |  |  |
| 26. Refinamiento y actualización del Product Backlog según aprendizaje y prioridades | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| 27. Seguimiento de métricas de avance, calidad, defectos y cumplimiento de objetivos | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| 28. Sprint Retrospective: inspección del trabajo del equipo e identificación de mejoras |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |
| 29. Implementación y seguimiento de acciones de mejora para el siguiente Sprint |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| FASE 5. CIERRE (PMI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. Validación final del producto / solución y resolución de pendientes críticos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 31. Consolidación de documentación técnica, funcional, pruebas y evidencias del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| 32. Entrega formal, transferencia y aceptación de la solución por la organización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 33. Registro de lecciones aprendidas y cierre de riesgos / incidencias pendientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
| 34. Presentación final de resultados y conformidad del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

- Pantallazos de evidencia